Laporan untuk Juni 2025

Dibuat pada: 4 Jun 2025, 14.00

Ringkasan

- Berjalan: 3

- Selesai: 0

- Dibatalkan: 0

- Total Proyek Ditinjau: 3

Tinjauan Status Proyek

Daftar Detail Proyek

| Judul Proyek | Status | Aktivitas Terakhir / Tgl. Selesai | Kontributor | Progres (%) | Dibuat Oleh | Dibuat Pada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| proyek hotel ubud | Menunggu Berkas Arsitektur | 27 Mei 2025 | sudina, komangmerta, oksi, arsitek | 50% | sudina | 27 Mei 2025 |
| Pembangunan Villa Ubud | Menunggu Berkas Arsitektur | 24 Mei 2025 | oksi, komangmerta, arsitek | 50% | sudina | 25 Mei 2024 |
| Proyek Renovasi Kantor Pusat | Menunggu Berkas Arsitektur | 28 Mei 2025 | komangmerta, oksi, arsitek | 50% | sudina | 24 Mei 2024 |